|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  R: Considero que al principio se fue siguiendo la carta gantt, nos hemos atrasado en varias actividades, no estamos al dia con ésta, nos afecto mucho ciertos problemas de comunicación con el otro equipo de trabajo, eso sumado a los atrasos en reuniones y avances con el representante de Salfa, que en muchas ocasiones provoco que en algunas semanas estuvieran “muertas” especialmente en el desarrollo. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  R: Creo que luego de pasar las primeras etapas del desarrollo de este proyecto con el tiempo nos hemos ido adaptando junto con mi equipo de trabajo, lo que ha mejorado el trabajo que se ha ido realizando, en un inicio fue un poco dificil ya que no nos conociamos bien, pero organizandonos y administrando bien los tiempos de trabajo podremos sacar adelante este proyecto. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  R: Considero que mi desempeño ha sido bueno, pero bastante mejorable, me costo mucho adaptarme y aprender las herramientas que se están utilizando ya que eran nuevas para mi, también el trabajar con gente con la que no había trabajado, sumado al colaborar con el otro equipo con el que muchas veces fue muy difícil por su modo de trabajo, creo que en esta etapa lo que me queda por mejorar es intentar aumentar la colaboración entre el equipo, ser mas apegado con el calendario de trabajo e ir mas al dia con la planificacion a acordar. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  R: Inquietudes principalmente sobre el trabajo ya realizado, si vamos por el camino correcto o si lo que hemos hecho hasta ahora es suficiente para aprovar de buena manera el ramo, creo que faltan muchos aspectos por mejorar pero muchas veces no se el que concretamente. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  R: Creo que hasta el momento hemos ido trabajando de manera distributiva en el equipo, por supuesto hay actividades o trabajos que les cuestan mas a unos que a otros, pero en esos casos intentamos ayudarnos lo mas posible y salir adelante, en cuanto al desarrollo cada uno ha podido trabajar en aspectos que mas comodos nos hacen sentir. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  R: Aspectos positivos es que en estas semanas el equipo ha trabajado muy pro activamente en diferentes aspectos para avanzar en este proyecto, cosa que no pasaba en un inicio, creo que si hubiéramos trabajado así desde un inicio, al día de hoy iríamos mucho mas avanzados, cada uno de los integrantes ha podido destacarse en lo que se le hace mas cómodo en trabajar, el aspecto que se ha ido trabajando pero falta muchísimo todavía es la comunicación y responsabilidad, me pasaba en un inicio el sentir que estaba pidiendo por favor e insistiendo mucho tanto al equipo como al otro grupo de trabajo con el que colaboramos en avanzar en el proyecto, hubo mucha dejadez y complacencia en un inicio, que nos atraso mucho, pero al dia de hoy se ha dejado esa mala costumrbe de lado y ahora se trabaja mucho mejor |